PLANO DE PROJETO

# Sistema de Autoatendimento
para Lanchonete

Kiosk Lanchonete

Documento elaborado com base na versão analisada do sistema “lanchonete-sistema(2)”

| Versão do documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Data de referência | 30 de setembro de 2026 |
| Tipo de projeto | Desenvolvimento de software web |
| Situação | Protótipo funcional / MVP local |

Tecnologias principais: Java • Spring Boot 3.2 • Spring Data JPA • PostgreSQL • HTML • CSS • JavaScript • Maven

# 1. Título e Identificação

| Item | Identificação |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Sistema de Autoatendimento para Lanchonete – Kiosk Lanchonete |
| Produto do projeto | Aplicação web local para consulta de cardápio, montagem de carrinho e registro de pedidos |
| Versão técnica analisada | 1.0.0 |
| Backend | Java com Spring Boot 3.2.0, Spring Web e Spring Data JPA |
| Banco de dados | PostgreSQL |
| Frontend | HTML5, CSS3 e JavaScript |
| Gerenciamento de dependências | Maven |
| Gerente de Projetos | A definir / responsável designado pela equipe |
| Patrocinador / Cliente | Proprietário ou responsável pela lanchonete (ou instituição solicitante) |
| Data de referência | 30/09/2026 |

Base técnica considerada: o código anexado disponibiliza endpoints para listar e cadastrar produtos e registrar pedidos. O frontend exibe produtos, permite adicionar/remover itens, alterar quantidades, calcular o total visualmente e enviar o pedido ao backend, que recalcula o valor total e persiste os dados.

# 2. Justificativa

O projeto tem como finalidade digitalizar o processo inicial de atendimento de uma lanchonete por meio de um sistema de autoatendimento. Em operações tradicionais, o registro manual de pedidos pode gerar filas, dependência constante de atendentes, erros de anotação e demora na consolidação dos valores.

A solução proposta centraliza o cardápio em uma interface web simples, permitindo que o usuário visualize os produtos, defina quantidades, acompanhe o valor do pedido e finalize a solicitação. No backend, os dados de produtos e pedidos são persistidos em banco PostgreSQL, estabelecendo uma base para futuras evoluções do sistema.

Além de apoiar a operação da lanchonete, o projeto constitui uma base técnica modular para inclusão posterior de recursos como status do pedido, painel de cozinha, autenticação, pagamentos, relatórios e controle administrativo, sem considerar essas funcionalidades como parte da versão atual.

# 3. Objetivos do Projeto

Objetivo geral

Desenvolver e disponibilizar um sistema web funcional de autoatendimento para lanchonete, capaz de apresentar o cardápio, permitir a composição de pedidos e registrar as solicitações em banco de dados de forma simples e consistente.

Objetivos específicos

Permitir o cadastro e a consulta de produtos com nome e preço.

Apresentar os produtos cadastrados em um cardápio web responsivo.

Permitir adicionar produtos ao carrinho, aumentar ou reduzir quantidades e remover itens.

Exibir subtotais por item e o valor total do carrinho na interface.

Registrar pedidos por meio de uma API REST.

Recalcular o valor total do pedido no backend a partir dos preços persistidos, reduzindo dependência do valor enviado pelo cliente.

Persistir produtos, itens e pedidos em PostgreSQL por meio do Spring Data JPA.

Manter uma estrutura de software que possibilite evolução incremental do sistema.

# 4. Escopo Preliminar

Incluído no escopo

Backend em Spring Boot com API REST local.

Consulta de produtos por GET /api/produtos.

Cadastro de produtos por POST /api/produtos.

Registro de pedidos por POST /api/pedidos.

Validação da existência dos produtos ao registrar o pedido.

Cálculo do total do pedido no servidor com base no preço armazenado no banco.

Persistência de Produto, Pedido e ItemPedido em PostgreSQL.

Interface web de cardápio com cards de produtos.

Carrinho de compras com inclusão, remoção e alteração de quantidades.

Exibição de total e envio do pedido para o backend.

Execução em ambiente local, com frontend consumindo a API em localhost:8080.

Fora do escopo desta versão

Pagamento online ou integração com adquirentes/PIX.

Autenticação, perfis de usuário e controle de permissões.

Painel de cozinha, acompanhamento de status e fila de produção.

Impressão automática de comandas ou integração com impressoras fiscais.

Controle de estoque, compras e fornecedores.

Cupons, promoções, fidelidade e cadastro de clientes.

Relatórios gerenciais, dashboards e indicadores financeiros.

Hospedagem em nuvem, alta disponibilidade e operação distribuída em múltiplas unidades.

# 5. Marcos

| Marco | Entrega / critério | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| M1 – Definição do projeto | Objetivos, escopo, requisitos iniciais e arquitetura definidos. | Semana 1 |
| M2 – Banco e estrutura backend | Projeto Spring Boot configurado, conexão PostgreSQL e entidades/repositórios criados. | Semana 2 |
| M3 – API de produtos | Consulta e cadastro de produtos disponíveis via API REST. | Semana 3 |
| M4 – Fluxo de pedidos | Registro de pedido, associação dos produtos e cálculo de total no backend. | Semana 4 |
| M5 – Interface de autoatendimento | Cardápio, carrinho, quantidades, subtotal/total e finalização integrados à API. | Semana 5 |
| M6 – Validação e documentação | Testes funcionais essenciais, correções e documentação do projeto consolidada. | Semana 6 |

Os prazos acima representam uma linha de base estimada de seis semanas. Podem ser ajustados pelo Gerente de Projetos conforme disponibilidade da equipe, calendário acadêmico/organizacional e mudanças autorizadas de escopo.

# 6. Orçamento Estimado

Para fins de planejamento, foi adotada uma estimativa de custo equivalente ao esforço de desenvolvimento, testes, documentação e infraestrutura mínima. Em um contexto acadêmico, parte ou a totalidade desses custos pode não representar desembolso real.

| Componente | Premissa de cálculo | Valor estimado |
| --- | --- | --- |
| Análise e planejamento | 12 h × R$ 35,00 | R$ 420,00 |
| Desenvolvimento backend | 40 h × R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
| Desenvolvimento frontend | 30 h × R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| Testes e integração | 16 h × R$ 35,00 | R$ 560,00 |
| Documentação e entrega | 12 h × R$ 30,00 | R$ 360,00 |
| Infraestrutura e apoio | Banco local, ambiente e despesas diversas | R$ 300,00 |
| Reserva de contingência | Aproximadamente 10% dos custos acima | R$ 430,00 |
| TOTAL ESTIMADO |  | R$ 4.720,00 |

Orçamento de referência, não comercial. Ferramentas e frameworks utilizados no projeto são majoritariamente de código aberto; a estimativa considera principalmente horas de trabalho e uma reserva para imprevistos.

# 7. Premissas e Restrições

Premissas

Haverá um computador ou terminal capaz de executar o backend e acessar a interface web.

O PostgreSQL estará instalado, em execução e acessível com um banco destinado à aplicação.

Os produtos serão previamente cadastrados com nome e preço válidos.

O uso inicial ocorrerá em ambiente local ou rede controlada.

A equipe terá acesso ao código-fonte, IDE compatível, Maven e ambiente Java apropriado ao Spring Boot 3.2.

O responsável pelo negócio fornecerá regras e feedback necessários para evolução do sistema.

Restrições

A versão atual depende de PostgreSQL configurado localmente e de credenciais válidas.

O frontend está configurado para consumir a API em http://localhost:8080, exigindo ajuste para outros ambientes.

Não há autenticação ou autorização implementadas nesta versão.

Não há fluxo de pagamento, status operacional do pedido ou painel de produção.

O tratamento de exceções e as validações de dados são básicos e devem ser ampliados antes de uso em produção.

A solução atual é adequada como MVP/protótipo funcional; implantação comercial exige requisitos adicionais de segurança, observabilidade, backup e testes.

# 8. Riscos de Alto Nível

| Risco | Prob. | Impacto | Resposta inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Falha na conexão ou configuração do PostgreSQL | Média | Alto | Padronizar configuração, validar credenciais e manter rotina de backup. |
| Indisponibilidade da API para o frontend | Média | Alto | Testar serviço/porta, padronizar execução e registrar procedimentos de inicialização. |
| Dados inválidos ou requisições incompletas | Média | Médio/Alto | Adicionar validações de entrada, mensagens de erro e tratamento global de exceções. |
| Alteração de preço entre exibição e fechamento do pedido | Baixa/Média | Médio | Manter o recálculo do total no servidor e informar o valor confirmado na finalização. |
| Acesso indevido caso o sistema seja exposto em rede pública | Média | Alto | Não publicar a versão atual sem autenticação, HTTPS e revisão de segurança. |
| Crescimento de escopo durante o desenvolvimento | Alta | Médio | Aplicar controle de mudanças e priorizar o MVP definido neste documento. |
| Pouca cobertura de testes | Média | Alto | Criar testes unitários, integração da API e roteiro de teste funcional do frontend. |
| Atrasos por disponibilidade da equipe | Média | Médio | Replanejar marcos, priorizar funcionalidades essenciais e registrar dependências. |

# 9. Stakeholders

| Stakeholder | Interesse / responsabilidade | Influência |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / proprietário da lanchonete | Define necessidades do negócio, aprova escopo e valida a solução. | Alta |
| Gerente de Projetos | Planeja, coordena, controla prazos, custos, riscos, escopo e decisões do projeto. | Alta |
| Equipe de desenvolvimento | Implementa backend, frontend, banco de dados, testes e correções. | Alta |
| Atendentes / operação | Fornecem feedback sobre usabilidade e integração com a rotina de atendimento. | Média |
| Cozinha / produção | Interessada na qualidade e clareza das informações dos pedidos; integração futura. | Média |
| Clientes finais | Utilizam o cardápio e o carrinho para montar e enviar pedidos. | Alta |
| Administrador de banco/sistema | Apoia configuração, disponibilidade, backup e manutenção do ambiente. | Média |
| Instituição de ensino / avaliador, quando aplicável | Avalia documentação, aderência aos requisitos e evolução técnica do projeto. | Média |

# 10. Autoridade do Gerente de Projetos (Total)

O Gerente de Projetos possui autoridade total sobre a condução do projeto dentro dos limites definidos neste documento e das políticas da organização. Essa autoridade inclui o poder de planejar, priorizar, aprovar, coordenar e controlar as atividades necessárias para a entrega do sistema.

Definir e atualizar o plano do projeto, cronograma e prioridades de execução.

Distribuir atividades, responsabilidades e recursos entre os integrantes da equipe.

Autorizar ajustes técnicos e de arquitetura que não alterem os objetivos essenciais do produto.

Aprovar ou rejeitar solicitações de mudança de escopo, ou encaminhá-las ao patrocinador quando houver impacto relevante em prazo, custo ou objetivo de negócio.

Gerenciar o orçamento estimado, inclusive uso da reserva de contingência.

Convocar reuniões, solicitar evidências de progresso e exigir correção de desvios de qualidade ou prazo.

Definir critérios de aceite interno, qualidade mínima e prontidão para cada marco.

Gerenciar riscos, problemas e dependências, podendo repriorizar atividades para proteger o prazo e a qualidade do projeto.

Aprovar a conclusão de etapas e preparar a entrega final para validação do patrocinador/cliente.

Interromper uma entrega ou implantação quando identificar risco crítico de segurança, perda de dados, instabilidade ou não conformidade com o escopo aprovado.

Limite da autoridade: decisões que impliquem mudança estratégica do produto, contratação externa relevante ou aumento do orçamento além da linha de base devem ser registradas e submetidas ao patrocinador/cliente, conforme as regras da organização. Dentro da execução aprovada, a autoridade do Gerente de Projetos é total.

# 11. Aprovação do Documento

Este plano estabelece a referência inicial para organização e controle do projeto. Alterações posteriores devem ser registradas, avaliadas quanto aos impactos e incorporadas a uma nova versão do documento quando aprovadas.

| Gerente de Projetos | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | ____________________________________________ |
| Data | ____ / ____ / ______ |